เอกสารเสนอผู้บริหารระดับสูง

ศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์อัจฉริยะ

(Data Governance & Intelligent Strategy Center — DGSI)

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ การประเมินสถานะปัจจุบัน

และแผนดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ (Outstanding) ใน 2 ปี

เสนอต่อ  อธิการบดี · รองอธิการบดี · สภามหาวิทยาลัย

มิถุนายน 2569

สารบัญ

# 1. บทสรุปผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยกำลังเข้าสู่ยุคที่ข้อมูลคือสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ ไม่ต่างจากบุคลากรหรืองบประมาณ การจัดตั้งศูนย์ธรรมาภิบาลข้อมูลและยุทธศาสตร์อัจฉริยะ (DGSI) จึงมิใช่เพียงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เป็นการวางกลไกกำกับระดับองค์กรที่เปลี่ยนวิธีการตัดสินใจจาก ‘ประสบการณ์และสัญชาตญาณ’ สู่ ‘หลักฐานเชิงข้อมูลที่ตรวจสอบได้’

สาระสำคัญที่ขออนุมัติ

- รับรองความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 6 มิติของการมีศูนย์ฯ (หัวข้อ 2)

- เห็นชอบนิยามความเป็น Outstanding ตาม Data Maturity Model โดยตั้งเป้าสู่ระดับ 4–5 ภายในปี 2573 (หัวข้อ 3)

- อนุมัติชุดเป้าหมายปลายทาง 5 เป้า พร้อม OKR/KPI ที่วัดได้ (หัวข้อ 4)

- สนับสนุนแผนดำเนินการ 2 ปี และข้อเสนอเชิงนโยบาย (หัวข้อ 6–8)

ใจความหลัก: ศูนย์ฯ นี้คือการลงทุนที่เปลี่ยนความเสี่ยงด้านข้อมูล (PDPA · ข้อมูลรั่วไหล · การตัดสินใจผิดพลาด) ให้กลายเป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน (อันดับมหาวิทยาลัย · ประสิทธิภาพ · ความเชื่อมั่น)

# 2. ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantages)

มหาวิทยาลัยที่มีศูนย์ฯ ได้เปรียบมหาวิทยาลัยที่ไม่มีอย่างเป็นรูปธรรมใน 6 มิติ:

| มิติ | ไม่มีศูนย์ฯ | มีศูนย์ฯ | ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ |
| --- | --- | --- | --- |
| การตัดสินใจของผู้บริหาร | ข้อมูลกระจัดกระจาย ตัวเลขขัดแย้ง ตัดสินใจช้า | Single Source of Truth + Dashboard near real-time | ตัดสินใจเร็วบนข้อมูลชุดเดียวที่เชื่อถือได้ |
| ประสิทธิภาพการดำเนินงาน | งานซ้ำซ้อน เก็บข้อมูลซ้ำ (Shadow IT) | ข้อมูลใช้ซ้ำได้ มีมาตรฐานกลาง | ลดต้นทุนเวลา/แรงงานในการรวบรวมข้อมูล |
| ปฏิบัติตามกฎหมาย/ธรรมาภิบาล | เสี่ยงละเมิด PDPA ไม่มีผู้รับผิดชอบ | มี DPO · RoPA · DPIA · จำแนกชั้นความลับ | ลดความเสี่ยงทางกฎหมายและชื่อเสียง |
| ยกอันดับและคุณภาพ (QA) | ตอบ THE/QS/EdPEx แบบตั้งรับ | คลังข้อมูลตัวชี้วัดพร้อมใช้ ตรวจย้อนได้ | ตอบตัวชี้วัดแม่นยำ ทันเวลา หนุนอันดับ |
| ความสามารถด้าน AI/Analytics | ใช้ AI กระจัดกระจาย เสี่ยงอคติ | AI Ethics Framework + Advanced Analytics | ใช้ AI สร้างคุณค่าอย่างปลอดภัยและอธิบายได้ |
| ภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกังวลความเป็นส่วนตัว | องค์กร Responsible Data-Driven ที่น่าเชื่อถือ | เพิ่มความเชื่อมั่นของทุกฝ่าย |

# 3. นิยามความเป็น Outstanding (Data Maturity Model)

เพื่อให้ ‘ความเป็นเลิศ’ วัดได้และไม่เป็นนามธรรม ใช้กรอบ Data Maturity Model 5 ระดับ (สังเคราะห์จาก DAMA-DMBOK, DGI และ Gartner) เป็นบันไดวัดความก้าวหน้า:

| ระดับ | ชื่อระดับ | ลักษณะสำคัญ | สถานะที่คาด |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Initial / Ad-hoc | ไม่มีนโยบายกลาง ข้อมูลแยกส่วน | จุดเริ่มต้นก่อนมีศูนย์ฯ |
| 2 | Managed / Reactive | มีนโยบายเริ่มต้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้า | เป้าระยะที่ 1 (Quick Win) |
| 3 | Defined / Proactive | มาตรฐานกลาง Catalog และ KPI ทั่วองค์กร | เป้าระยะที่ 2 (Build) |
| 4 | Quantitatively Managed | ตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ Analytics เป็นปกติ | เป้า Outstanding ขั้นต้น |
| 5 | Optimizing / Intelligent | ใช้ AI/Predictive อย่างรับผิดชอบ ปรับปรุงต่อเนื่อง | เป้า Outstanding สูงสุด ปี 2573 |

นิยาม Outstanding ของมหาวิทยาลัย = บรรลุ Data Maturity ระดับ 4–5 อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการเป็น Responsible Data-Driven University ที่ใช้ข้อมูลและ AI อย่างชาญฉลาดและรับผิดชอบทั่วทั้งการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และการบริหาร

# 4. ชุดเป้าหมายปลายทางและตัวชี้วัด (Outstanding Goals & KPI)

| เป้าหมาย | OKR / KPI | กรอบเวลา |
| --- | --- | --- |
| 1. ตัดสินใจด้วยข้อมูล (Data-Driven) | Self-service Analytics Adoption เพิ่ม 20%/ปี · Single Source of Truth ครอบคลุมข้อมูลสำคัญ ≥ 90% | เริ่มวัดระยะที่ 2 บรรลุปี 2572–2573 |
| 2. ข้อมูลมีคุณภาพและพร้อมใช้ (Trusted Data) | Data Quality Score ≥ 90% (baseline ~60–70%) · Metadata Coverage ≥ 80% ใน 18 เดือน | บรรลุภายในสิ้นระยะที่ 2 |
| 3. ปฏิบัติตามกฎหมายเต็มรูปแบบ (Compliance) | PDPA Compliance 100% ของระบบเสี่ยงสูง · เหตุข้อมูลรั่วไหลร้ายแรง = 0 และลดลง YoY | ขั้นพื้นฐานระยะที่ 1 เต็มรูปแบบระยะที่ 2 |
| 4. บุคลากรมีขีดความสามารถ (Data Literacy) | Data Literacy Coverage ≥ 60% ภายใน 2 ปี (baseline < 10%) | ขับเคลื่อนต่อเนื่องระยะที่ 2–3 |
| 5. ใช้ AI อย่างรับผิดชอบ (Responsible Intelligence) | AI Ethics Review Rate 100% · บริการ Advanced Analytics/AI ใช้จริง ≥ 3 use case | เริ่มระยะที่ 3 ยกสู่ Maturity ระดับ 5 |

# 5. การประเมินสถานะปัจจุบัน (Data Maturity Assessment)

ข้อควรทราบ: ค่าประเมิน ‘สถานะปัจจุบัน’ เป็นค่าประมาณการเบื้องต้นที่อนุมานจากเอกสารชุด DGSI ยังไม่ใช่ผลสำรวจจริง ขั้นแรกของแผนคือให้แต่ละฝ่าย/Steward กรอกแบบประเมินเพื่อยืนยันค่าจริงก่อนผูกเป็นเป้าหมาย

## 5.1 ผลประเมินเบื้องต้นรายด้าน (สเกล 1–5)

| ด้าน | ฝ่ายเจ้าภาพ | ปัจจุบัน* | เป้า 2 ปี | ช่องว่าง |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 ธรรมาภิบาล & องค์กร | CDO / Council | 2 | 3 | 1 |
| D2 นโยบาย & มาตรฐาน | Policy & Standards | 2 | 3 | 1 |
| D3 บัญชีข้อมูล & Metadata | Data Quality & Architecture | 1–2 | 3 | 1–2 |
| D4 คุณภาพข้อมูล | Data Quality & Architecture | 1 | 3 | 2 |
| D5 ความมั่นคง & PDPA | Security & Privacy / DPO | 2 | 3–4 | 1–2 |
| D6 การวิเคราะห์ & AI | Analytics & AI | 2 | 3 | 1 |
| D7 วัฒนธรรม & ขีดความสามารถ | Data Literacy & Enablement | 1 | 3 | 2 |
| D8 แพลตฟอร์ม & บูรณาการ | Data Quality & Architecture | 2–3 | 3–4 | 1 |
| ค่าเฉลี่ยรวม | — | ~1.8 | ~3.1 | ~1.3 |

* ค่าประมาณการ อนุมานจากเอกสาร DGSI ปัจจุบัน (Charter อนุมัติแล้ว = D1 เริ่มมี, Data Platform เริ่มแล้ว = D8 นำหน้า, Data Quality/Literacy ยังไม่เริ่ม = ระดับ 1)

ภาพรวม: มหาวิทยาลัยน่าจะอยู่ราวระดับ 1.5–2 (Initial → Managed) จุดแข็งคือโครงสร้างและแพลตฟอร์มที่เริ่มวางแล้ว (D1, D8) จุดที่ต้องเร่งคือคุณภาพข้อมูล (D4) และวัฒนธรรมข้อมูล (D7) ซึ่งยังอยู่ระดับ 1 — เป้าหมาย 2 ปีคือยกทุกด้านสู่ระดับ 3 (Defined) อย่างทั่วถึง เป็นฐานสู่ระดับ 4–5 ในปี 2573

# 6. การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)

| ลำดับ | ช่องว่างที่ใหญ่ที่สุด | ความเสี่ยงหากไม่ทำ | งานหลักที่ต้องปิดช่องว่าง |
| --- | --- | --- | --- |
| สูง | D4 คุณภาพข้อมูล (1→3) | ตัดสินใจบนข้อมูลผิด เสียความน่าเชื่อถือ | มาตรฐานคุณภาพ + วัด Data Quality Score |
| สูง | D7 วัฒนธรรม/Literacy (1→3) | ลงทุนเครื่องมือแต่คนใช้ไม่เป็น | โปรแกรม Data Literacy ทั่วองค์กร |
| กลาง | D3 บัญชีข้อมูล (1–2→3) | หาข้อมูลไม่เจอ ซ้ำซ้อน | Data Inventory + Catalog (OpenMetadata) |
| กลาง | D5 PDPA (2→3–4) | เสี่ยงปรับ 5 ลบ. + ชื่อเสียง | DPIA ระบบเสี่ยงสูงครบ 100% |
| ต่อยอด | D1·D2·D6·D8 (→3) | ของเริ่มมีแล้ว ต้องทำให้ครบและสม่ำเสมอ | ใช้ Council/นโยบาย/Dashboard จริงทั่วองค์กร |

# 7. แผนปฏิบัติการ 2 ปี รายไตรมาส

## 7.1 ปีที่ 1 (ก.ค. 2569 – มิ.ย. 2570) — วางรากฐาน & สร้างมาตรฐาน

| ไตรมาส | งานหลัก | เจ้าภาพ | ปิดช่องว่าง |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | ทำ Maturity Assessment จริง · แต่งตั้ง CDO + ตั้ง Council · Steward นำร่อง 3–5 หน่วยงาน | CDO / Council | D1 |
| Q2 | ประกาศนโยบายธรรมาภิบาล + จำแนกชั้นความลับ · เริ่ม Data Inventory (T01) | Policy & Standards | D2, D3 |
| Q3 | จัดทำ RoPA + DPIA ระบบเสี่ยงสูง · กำหนดมาตรฐานคุณภาพข้อมูล | DPO / Data Quality | D5, D4 |
| Q4 | เปิดใช้ Data Catalog (OpenMetadata) · เริ่มวัด KPI ชุดแรก | Data Quality & Architecture | D3, D4 |

เป้าสิ้นปีที่ 1: ทุกด้านขึ้นถึงระดับ 2–3 · มีนโยบาย/มาตรฐาน/Catalog ใช้จริง · เริ่มมีตัวเลขวัดผล

## 7.2 ปีที่ 2 (ก.ค. 2570 – มิ.ย. 2571) — ใช้จริงทั่วองค์กร & ยกระดับ

| ไตรมาส | งานหลัก | เจ้าภาพ | ปิดช่องว่าง |
| --- | --- | --- | --- |
| Q5 | ขับเคลื่อน Data Literacy ทั่วองค์กร · ขยาย Inventory/Catalog ทุกหน่วยงานหลัก | Data Literacy / Architecture | D7, D3 |
| Q6 | Dashboard ผู้บริหารใช้จริงในการประชุม · ยกคุณภาพข้อมูลสู่ DQ Score ≥ 90% | Analytics & AI / Data Quality | D6, D4 |
| Q7 | DPIA ครบ 100% ระบบเสี่ยงสูง · เริ่ม Advanced Analytics + AI Ethics Review | DPO / Analytics & AI | D5, D6 |
| Q8 | ประเมิน Maturity ซ้ำเทียบเป้า · Data Literacy ≥ 60% · ทบทวนแผนสู่ปี 2573 | CDO / Council | D7, ทุกด้าน |

เป้าสิ้นปีที่ 2: ค่าเฉลี่ย Maturity ≥ 3 (Defined) ทั่วองค์กร · KPI หลักเข้าเป้า · พร้อมต่อยอดสู่ระดับ 4–5

# 8. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อขออนุมัติ

ขอให้ผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา:

- อนุมัติเชิงหลักการให้จัดตั้ง/ยกระดับศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานระดับองค์กรที่รายงานตรงต่อผู้บริหารระดับสูง

- แต่งตั้ง CDO และ Data Governance Council เพื่อให้มีอำนาจกำกับข้ามหน่วยงาน

- สนับสนุนงบประมาณสำหรับบุคลากรหลัก แพลตฟอร์มข้อมูล และโปรแกรม Data Literacy ตามระยะใน Roadmap

- กำหนดให้รายงาน KPI ต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อติดตามความก้าวหน้าสู่ Outstanding

- บรรจุเป้าหมายข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและการประกันคุณภาพ (EdPEx/AUN-QA)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: ภายในปี 2573 มหาวิทยาลัยจะเป็น Responsible Data-Driven University ที่ตัดสินใจด้วยข้อมูลอย่างชาญฉลาดและรับผิดชอบ มีความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ยั่งยืน และโดดเด่น (Outstanding) ในระดับ Data Maturity 4–5

หมายเหตุ: ตัวเลข baseline และค่าประเมินในเอกสารนี้เป็นค่าประมาณเพื่อการนำเสนอ ควรยืนยันด้วยการสำรวจสถานะจริง (Data Maturity Assessment) ในระยะที่ 1 ก่อนผูกเป็นเป้าหมายผูกพัน